Приложение к письму № \_\_\_\_\_\_\_

От «\_\_\_\_\_\_\_» февраля 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование общеобразовательной организации | Наименование пунктов предписаний выявленных нарушений | Принятые меры | Срок устранения пунктов нарушения | № и дата предписания |
| МБОУ Школа№ 125  | Отремонтировать асфальт на въездах и и входах на территорию ,проезды ,дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборникам. |  | По мере финансирования,2021 год | Предписание № 07-300 от 18.10.2018 |
| Обеспечить площадку для сбора мусора твёрдым покрытием . | Площадка для сбора мусора заасфальтирована, август 2020 года |  |  |
| Оборудовать гардеробы для детей |  | По мере финансирования,2021 год |  |
| Оснастить учебные кабинеты бытовыми термометрами для контроля температурного режима | Учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима, август 2020 |  |  |
| Кабинеты физики, биологии, рисования/черчения и кабинеты начальных классов оборудовать умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды |  | По мере финансирования,2021 год |  |
| Кабинет химии, санитарные узлы обеспечить горячим водоснабжением |  | По мере финансирования,2021 год |  |
| Для обучающихся начального общего образования установить школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости |  | По мере финансирования,2021 год |  |
| В кабинете башкирского языка, истории, в спортивном зале обеспечить систему общего освещения потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. | В спортивный зале оснащен люминесцентными лампами | Кабинет башкирского языка, истории по мере финансирования, 2021 год |  |
| В спортивном зале своевременно проводить замену вышедших из строя источников света | Выполнено  |  |  |
| При спортивном зале предусмотреть раздевальную для девочек | Выполнено, предоставлена отдельная комната- раздевальная для девочек |  |  |
| Починить умывальные раковины в кабинетах начальных классов |  | По мере финансирования,2021 год |  |
| Заменить окна в рекреациях, на лестничных площадках, кабинете иностранного языка , русского языка. Обеспечено функционирование фрамуг и форточек в любое время года |  | Выделено финансирование, готовится проектная документация |  |
| На 2 этаже оборудовать туалеты для мальчиков и девочек кабинами с дверьми, установить педальные ведра |  | По мере финансирования,2021 год |  |
| Отремонтировать потолки кабинета химии, рекреации 1 этажа, башкирского языка | Выполнено  |  |  |
| Востановить целостность линолиума в кабинете математики, башкирского языка, ИЗО. Устранены щели между стеной и полом в кабинете истории. | Кабинеты ИЗО, башкирского языка заменен ленолиум | Кабинеты математики и истории по мере финансирования |  |
| Организовать питьевой режим для обучающихся среднего и старшего звена | Выполнено  |  |  |
| Отремонтировать стены обеденного зала. | Выполнено  |  |  |
| Отремонтировать водонагреватель, пищеблок обеспечен горячей водой. . | Выполнено  |  |  |
| Оборудовать третью секцию ванн для мытья столовой посуды гибким шлангом с душевой насадлкой | Выполнено  |  |  |