«Утверждаю» Директор МБОУ СОШ №125 __________ А.М. Абдразаков Приказ №_____ от «_____»_________20____г.

План

внедрения электронного дневника на 2012-2013 учебный год

(I полугодие)

| Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Издание приказа о внедрении ИС «Дневник.ру» в 2011-2012 учебном году | Октябрь 2012 | Директор школы |
| Составление проекта- плана работы по внедрению программы в МБОУ СОШ № 125 | До 05.10.2012 | Заместитель директора по ИТ |
| Заседание рабочей группы по рассмотрению и корректировки плана-проекта. | 05.10. 2012 |  |
| Утверждение плана работы по внедрению электронного дневника приказом по школе. | Октябрь 2012 | директор школы |
| Изучение пакета документов с методическими материалами. | Октябрь 2012 | администрация школ администратор системы |
| Семинар для учителей-предметников и классных руководителей | 2 ноября 2012 | зам. дир. по УВР , администратор системы |
| Родительское собрание класса-пилота (4,6, 11 класс) | 9 ноября 2012 | зам. дир. по УВР , администратор системы |
| Подготовка пакета документов для класса пилота | до 10 ноября 2012 года | администратор системы |
| Сбор согласий на обработку персональных данных от работников ОУ | до 7 ноября 2012 года | администратор системы |
| Подготовить материалы для анкетирования родителей класса пилота | до 8 ноября 2012 года | администратор системы |
| Анкетирование родителей класса пилота Сбор согласий на обработку персональных данных от родителей и обучающихся пилотного класса. | До 11 ноября 2012 года | классные руководители |
| Обучение учителей школы работе в электронной образовательной среде «Дневник.ру» |  | администратор системы. |
| Ввод основных данных по школе: о педагогических работниках | до 10 ноября 2012 | администратор системы |
| расписание 9 | до 17 ноября 2012 |  |
| данные об обучающихся 9 |  |  |
| данные о родителях обучающихся 9 | до 24 ноября 2012 |  |
| Выставление текущих отметок в электронном классном журнале | с 26-30 ноября 2012/ один раз в неделю | администратор системы учителя-предметники |
| Выставление итоговых отметок по предмету в конце II четверти | с 26-29 декабря | администратор системы учителя-предметники |
| Подготовка и заполнение ЭЖД для 9классов (заполнение тематического планирования за 1, 2 четверть) | Декабрь 2012 | учителя-предметники |
| Подготовить материалы для анкетирования родителей и обучающихся классов пилотов (9) | до 22 декабря 2012 года | рабочая группа |
| Анкетирование родителей и обучающихся классов пилотов (9 класса) | до 22-24 декабря 2012 года | Классные руководители |
| Подготовка отчётов с использованием ЭОС «Дневник.ру» А) успеваемость по предмету Б) успеваемость по классу В)статистика посещаемости ЭЖД | 28-29 декабря 2012 года | учителя- предметники, классные руководители, администратор системы |
| Анализ работы по внедрению электронного дневника в I полугодии 2011-2012 учебного года | до 29 декабря 2012 года | зам.дир. по ИТ |
| Подготовка плана-проекта по внедрению электронного дневника на II полугодие 2011-2012 учебного года | до 10 января 2012 года | рабочая группа |
| Подготовить материалы для анкетирования родителей 9 класса | до 14 января 2012 года | администратор системы |
| Родительское собрание Информирование родителей о возможностях ЭОС «Дневник.ру» Сбор согласий на обработку персональных данных от родителей и обучающихся пилотных классов. Анкетирование родителей 9 класса | 17 января 2011 | зам.дир. по ИТ администратор системы классные руководители |
| Консультирование и техническая поддержка | В течение всего периода | администратор системы |

Заместитель директора по ИТ:                      Д.Р.Латыпова