Рассмотрено на заседании                                                    Утверждаю:

педагогического совета                                                         Директор МБОУ СОШ № 125

(Протокол №_______________                                             __________ А.М.Абдразаков

«___»_______________20___г.)                                            «____»_______________20___г.

Приказ № _______

«____»________________20___г.

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 125 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Составитель: Заместитель директора по ИТ

Латыпова Д.Р.

г. Уфа, 2012

# Содержание Программы

# Паспорт программы.

- Пояснительная записка.

- Анализ ситуации.

- Проекты в рамках программы.

- Ожидаемые результаты программы.

- Мероприятия по реализации программы (календарный план)

- Информационная безопасность

- Механизм реализации программы

- Контроль реализации программы

- Планируемые результаты

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа информатизации МБОУ СОШ № 125 на 2012-2015 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | ### Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; - Приоритетный национальный проект «Образование» - Устав школы; |
| Заказчик программы | Администрация МБОУ СОШ № 125 |
| Разработчики программы | Рабочая группа |
| Руководитель программы | Латыпова Д.Р. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации программы: 2012-2016 годы. Первый этап - 2012-13 годы. Второй этап - 2014-16 годы. |
| Основные мероприятия (направления) | - Создание единой информационной образовательной среды. - Использование вариативных форм учебной работы. - Формирование компетентности всех участников образовательного процесса в области ИКТ. - Развитие цифровой образовательной среды школы. - Использование ИКТ для решения задач управления школой. - Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учеников за счет повышения доступности аппаратных и программных средств и дальнейшее совершенствование материальной базы. |
| Цель и задачи программы | Цель программы Обеспечение участников образовательного процесса знаниями, умениями и навыками необходимыми для профессиональной деятельности в информационном обществе посредством формирования единой информационно - образовательной среды и интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс. Задачи программы: Создание единого информационного пространства школы. Внедрение в учебный процесс современных электронных учебных материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями. Обеспечение средствами информатизации образовательной среды школы. Повышение образования участников образовательного процесса в области использования информационных технологий. Автоматизация системы документооборота в школе. |
| Источники финансирования программы | Федеральный, республиканский, местный бюджет, спонсорская помощь, внебюджетные и иные средства |
| Ожидаемые результаты программы | - ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса - повышение качества образования за счет его модерни-зации на основе использования ИКТ. - автоматизация процессов управления школой на основе АРМ. - увеличение числа учащихся участвующих в дистанционных проектах. - увеличение количества педагогических работников, повысивших квалификацию в области ИКТ-компетентности и эффективно применяющих их в образовательной практике; - количественный рост ЭОР, внедренных в учебный процесс; - увеличение количества методических материалов, подготовленных учителями школы; - повышение качества и эффективности уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с применением ИКТ; - развитие информационных, исследовательских, проектных умений учащихся; - увеличению количества учащихся, выполняющих учебные задания на творческом уровне, участвующих в телекоммуникационных городских, региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах и проектах; - осуществление отчетности школы через интерактивную систему сбора данных; - увеличение количества новых компьютеров, поступивших в ОУ, учебных кабинетов, оснащенных компьютерной мультимедийной техникой. |

2. Пояснительная записка

Глобальная информатизация общества одна из ведущих доминирующих тенденций XXI века. Стремительное развитие информационных и коммуникативных технологий ведет к формированию постиндустриального информационного общества. Именно поэтому перед системой образования сегодня встает новая проблема – подготовить подрастающее поколение к жизни в высокоразвитой информационной среде. Выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать ИКТ будет определять его жизненный успех, а по настоящему научиться использовать современные технологии можно, только активно применяя их в учебном процессе.

За последние годы в жизни общества произошло коренное изменение роли и места информационных технологий. Человек, умело владеющий технологиями, имеет другой стиль мышления, совершенно по-новому организует свою деятельность, иначе оценивает возникающие проблемы. В настоящее время невозможно представить современную школу без компьютеров, без информационных и коммуникативных технологий. Они прочно обосновались, благодаря Президентской программе, в каждой школе. И поэтому сегодня остро встает вопрос о переходе  на качественно новый уровень использования компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

До настоящего времени  в нашей школе использование ИКТ рассматривалось в двух направлениях:

- изучение предмета «Информатика и ИКТ»;

- использование ИКТ в качестве технических средств обучения в образовательном процессе по различным предметам (по желанию педагогов).

Анализ состояния образовательного процесса и уровня информатизации образовательного учреждения позволил выявить ключевые проблемы, решить которые призвана данная программа. Программа информатизации учреждения рассчитана на 5 лет.

Реализация данной программы позволит эффективно  организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс.

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программой предусмотрен на всех этапах  работы  компьютерный мониторинг обученности, качества образования, создание информационного банка из опыта работы с новыми информационными технологиями, компьютерное тестирование и использование мультимедийной техники на школьных и городских мероприятиях, создание компьютерных картотек образовательных программ.

Кроме того, предусмотрена диагностика, анализ результатов и обеспечение необходимой коррекционной работы, социально-психологическое сопровождение, применение информационных технологий в работе с одаренными детьми и широкое использование образовательных Internet – ресурсов.

3.Анализ ситуации

Анализ компьютерного парка школы.

|  | ПК | Принтер | Многофункц.аппарат | Сканер | Копир. аппарат | Проектор | Интер. доска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемная школы | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Кабинеты заместителей директора | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| Кабинеты информатики | 7 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |
| ВСЕГО: | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Наличие выхода в Интернет.

Точки доступа в Интернет имеются:

- В кабинете информатики – ADSL;

Локальная  сеть – отсутствует.

Наличие квалифицированных кадров

Заместитель директора по ИТ – 0,5 ставки

Организация информационного образовательного пространства учреждения

Информационное пространство школы имеет следующие составляющие: физическая, психологическая, интеллектуальная.

Основой физической составляющей информационного пространства школы является  кабинет информатики. Кроме того, в состав информационного пространства входит библиотека (с небольшой медиатекой). К информационному пространству школы относится школьный Интернет, а также технические средства мультимедиа (телевизоры, проекторы, видеомагнитофоны, видео и DVD-плеер), программное обеспечение образовательного процесса.

К психологической и интеллектуальной составляющим информационного пространства относится так называемый «человеческий фактор». Здесь подразумевается воля и желание участников образовательного процесса к применению информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе, желание повышать свою информационно-коммуникационную культуру. С этой целью организовываются специальные курсы по применению информационных технологий в образовательном процессе.

Важной частью функционирования информационного пространства учебного заведения является проектная деятельность учащихся, а также использование современных телекоммуникационных технологий администрацией школы.

Анализ информатизации школы показывает, что в школе на педагогических советах или производственных совещаниях нередко обсуждается использование ИКТ в учебном процессе. Большинство учителей  способны сделать поурочное планирование и подготовить урок с  использованием ИКТ. До  50% учителей  умеют подобрать программное обеспечение для учебных целей, найти учебные материалы в Интернет, использовать ИКТ для взаимодействия с коллегами или родителями, использовать Интернет-технологии (электронную почту, форумы и т.п.) для организации помощи ученикам. В школе имеются учителя, которые периодически приобретают (обменивают, копируют, получают через Интернет и т.п.) обучающие программы, цифровые энциклопедии и другие цифровые учебные материалы. До 40% учителей регулярно использует ИКТ в качестве вспомогательного средства при подготовке школьных мероприятий, общешкольных проектов, в воспитательной работе. ИКТ эпизодически используются учениками в качестве вспомогательного средства при подготовке школьных мероприятий. Администрации школы систематически поощряет педагогов, которые эффективно используют ИКТ в своей повседневной работе. В школе выполняются правила техники безопасности по использованию ИКТ, реально действует запрет на доступ учеников к порнографическим материалам. Есть правила, ограничивающие игры на компьютере. Ученикам разрешается самостоятельно использовать средства ИКТ после уроков для поиска информации в Интернет и выполнения учебных и творческих заданий.

4.Проекты в рамках программы

Проект №1

Использование вариативных форм учебной работы

Цель проекта: Создание в школе условий для использования вариативных форм учебной работы.

Задачи проекта:

- повышение ИКТ- квалификации учителей;

- компетентное использование широкого спектра цифровых технологий и инструментов;

- формирование банка учебных заданий;

- накопление опыта в дистанционных методах обучения.

| Использование вариативных форм учебной работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности школы | Индикаторы эффективности внедрения | Сроки реализации | Ответственный |
| Повышение ИКТ-квалификации учителей: организация групповых и индивидуальных консультаций, обеспечение условий для посещения специализированных курсов, техническая и методическая поддержка учителей с недостаточным уровнем ИКТ-грамотности и ИКТ-компетентности, | Доля ИКТ-грамотных учителей составляет не менее 80% | 2012-2013гг. | Заместитель директора по ИТ |
| Создание администрацией школы системы поощрения учителей, эффективно использующих цифровые технологии в различных видах учебной деятельности | Доля учителей, регулярно применяющих ИКТ в своей работе, составляет не менее 70% | 2012-2016гг. | Заместитель директора по ИТ |
| Повышение уровня ИКТ-компетентности учителей: участие в семинарах различного уровня по применению ИКТ в учебной практике, участие в профессиональных конкурсах, онлайновых форумах и педсоветах | Доля ИКТ-компетентных учителей составляет примерно 80% | 2012-2016гг. | Заместитель директора по ИТ |
| Использование учителями при подготовке к урокам, на факультативах, в проектной деятельности широкого спектра цифровых технологий и инструментов: текстовых редакторов, программ обработки изображений, программ подготовки презентаций, табличных процессоров, цифровых фото- и видеокамер, интерактивных досок. | В тематическом и поурочном планировании не менее 3–5 предметов зафиксировано использование наборов ЦОРов и ИОРов. | 2012-2016гг. | Заместитель директора по УВР |
| Формирование банка учебных заданий, выполняемых с активным использованием ИКТ (методик и примеров): съемка видеофильмов, разработка программных продуктов, выпуск школьной газеты, подготовка выпускных мультимедийных альбомов, проведение экологических наблюдений и т.п. | Выполнение подобных заданий 1-3 раза в год не менее чем 30% учеников старшей школы и не менее 10 – 15% - средней школы. | 2012-2016гг. | Заместитель директора по ИТ |
| Разработка мероприятий по улучшению хранения, обмена и доступа к цифровым учебно-методическим материалам как общешкольным ресурсам: создание базы данных учебных материалов, разработанных учителями и школьниками, размещение в открытом доступе информации о ресурсах медиатеки, размещение в открытом доступе ресурсов медиатеки, формирование, размещение в открытом доступе информации и постоянное обновление информации об образовательных ресурсах Интернет. | Примерно 20%–30%цифровых материалов учителей размещены в открытом доступе на сайте школы и на странице образовательного портала РБ Примерно 10%–20% цифровых материалов школьников, размещены в открытом доступе на сайте школы и на странице образовательного портала РБ (портфолио учеников). | 2012-2016гг.. | Заместитель директора по ИТ |
| Участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных олимпиадах и конкурсах, телекоммуникационных проектах | Не менее 2 учеников от каждой параллели | 2012-2016гг. | Учителя-предметники |

| Планируемые образовательные результаты: - Рост интереса школьников к изучению ИКТ и применению различных цифровых аппаратных средств в учебном процессе. - Использование педагогами современных цифровых дидактических материалов повысит качество уроков и, как результат, всего учебного процесса. - Повышение ИКТ-компетентности учащихся и педагогов. - Формирование межпредметных связей между ИТ и другими предметами школьного курса на основе использования единого школьного банка цифровых учебных ресурсов. - Формирование ученических цифровых портфолио, необходимых для оценки успешности обучения школьников. - Пополнение школьной медиатеки современными образовательными ресурсами, которые используются в учебном процессе школьниками, учителями, родителями. - Накопление опыта в дистанционных методах обучения, что значительно расширяет спектр услуг, предоставляемых школой, и повышает качество образования за счет привлечения внешних специалистов. - Рост образовательных результатов школьников за счет использования деятельностного подхода в обучении. | Возможные трудности и риски: - Неэффективность использования ИКТ по тем или иным причинам: недостаточная компетентность и опытность педагогов, некачественные ЦОРы и ИУМК, неотработанная методика их использования и, как следствие, — разочарование в перспективах информатизации, нежелание работать в этом направлении в дальнейшем. - Учитель, из-за недостаточной ИКТ-грамотности не может использовать компьютеры зоны свободного доступа без дополнительной помощи и технической поддержки. - Некомпетентное использование компьютерной техники (особенно в зонах свободного доступа) и, как следствие, — частые поломки, постоянные проблемы с расходными материалами для принтера и ксерокса при их неумелом использовании. - Перегрузка учащихся дополнительными заданиями и дополнительной самостоятельной работой, несоответствие уровня сложности заданий уровню подготовленности учащихся, и, как следствие, снижение интереса к самостоятельной, проектной работе, работе с ИКТ |
| --- | --- |

Проект №2

Педагогическая ИКТ компетентность работников школы

Цель проекта: Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности педагогического и административного состава школы.

Задачи проекта:

- внедрение системы поощрения педагогов, активно использующих в своей работе средства ИКТ;

- улучшение качества образования за счет использования современных методик;

- улучшение качества образования за счет его индивидуализации.

| Педагогическая ИКТ компетентность работников школы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности школы | Индикаторы эффективности внедрения | Сроки реализации | Ответственный |
| Разработка и внедрение административной системы поощрения педагогов, которые используют в своей работе средства ИКТ. Методическая поддержка учителей, которые используют инновационные образовательные технологии и ИКТ в учебной и воспитательной деятельности | Не реже одного раза в год в приказе по школе отмечаются педагоги, активно использующие ИКТ. | 2012-2016гг. | Директор школы. Заместитель директора по ИТ |
| Формирование и регулярное использование банка учебных интегрированных (межпредметных) заданий и проектов, выполняемых с использованием ИКТ: разработка мультимедийных презентаций или web-сайта по какой-либо учебной теме, моделирование физических и биологических процессов в электронных таблицах, создание графических (фотографических) иллюстраций, видеоряда и т.п. | Учебные интегрированные заданий типа информатика — другие предметы разработаны по 2-4 дисциплинам школьного курса Не менее 20% учителей используют интегрированные задания не реже, чем 2 раза в год. | 2012-2016гг. | Заместитель директора по ИТ Учителя предметники |
| Расширение спектра и области применения используемых ИКТ. Использование цифровых ресурсов при объяснении нового материала (презентации, информационные Интернет-сайты, информационные ресурсы на оптических дисках), при отработке и закреплении навыков (компьютерные обучающие программы и тренажеры), контроля знаний (компьютерные тесты), для самостоятельной работы учащихся (цифровые энциклопедии, словари и справочники), для исследовательской работы учащихся (цифровые естественнонаучные лаборатории, геоинформационные системы) | Доля учителей, эпизодически использующих указанные цифровые ресурсы, составляет 20%, а 80% учителей используют эти ресурсы регулярно. | 2012-2016гг. | Заместитель директора по ИТ Заместитель директора по УВР |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных проблемам использования ИКТ в учебном процессе и способствующих росту педагогической компетентности учителей и администрации: регулярные тематические педсоветы, производственные совещания, внутришкольные семинары и тренинги; конкурсы, семинары, круглые столы, конференции разного уровня | Доля ИКТ-компетентных учителей составляет не менее 70%, все представители администрации являются ИКТ-компетентными. | 2012-2016гг. | Заместитель директора по ИТ |

| Планируемые образовательные результаты: - Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности педагогического и административного состава школы, повышение педагогической компетентности, внедрение в образовательную практику инновационных методик, направленных на повышение образовательных результатов, повышение качества этих методик за счет коллективных обсуждений, обмена опытом. Расширение круга профессионалов, участвующих в обсуждениях. - Улучшение качества образования за счет использования современных методик. - Улучшение качества образования за счет его индивидуализации. - Улучшение образовательной ситуации для часто болеющих учеников. | Возможные трудности и риски: - Несоответствие квалификации педагогического и административного персонала поставленным задачам. - Снижение образовательных результатов из-за недостаточной квалификации учителей, применяющих инновационные методики, или недоработанности ИУМК, самих и, как следствие, нежелание работать в этом направлении дальше. - Нежелание части учителей работать в новых условиях, требующих постоянного повышения квалификации, дополнительных временных затрат при освоении новых программных продуктов, недоброжелательное отношение к активным и инициативным коллегам. - Возможная перегрузка учеников. |
| --- | --- |

Проект №3

Развитие цифровой образовательной среды школы

Цель проекта: развить цифровую образовательную среду школы.

Задачи проекта:

- сформировать основные элементы единого информационного пространства школы;

- активизировать использования ресурсов школьной локальной сети.

| Развитие цифровой образовательной среды школы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности школы | Индикаторы эффективности внедрения | Сроки реализации | Ответственный |
| Установка компьютеров всем школьным администраторам для подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного общения с сотрудниками с использованием электронной почты. | Администрация школы полностью оснащена компьютерной техникой для подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного общения с сотрудниками | 2012-2016гг. | Директор школы Заместитель директора по ИТ |
| Разработка и внедрение системы правил использования школьниками, учителями, администрацией цифровых устройств (принтеров, сканеров) как общешкольного ресурса. | Администрация требует неукоснительного исполнения регламента, следует правилам более 80% педагогов и примерно 50% - 60% школьников. | 2012-2016гг. | Заместитель директора по ИТ |
| Использование видеотехнологий в проектной деятельности и во внеклассной работе | Разработаны и размещены в медиатеке не менее 3–10 дисков собственного производства | 2012-2016гг. | Учителя-предметники |
| Оснащение предметных кабинетов школы мультимедийными проекторами и экранами, интерактивными досками | Не менее 5 кабинетов школы оснащены мультимедийными проекторами и экранами | 2012-2016гг. | Директор школы Заместитель директора по ИТ |
| Планирование и проведение педсоветов, совещаний, участие в конкурсах и семинарах разного уровня, посвященных развитию школьной цифровой образовательной среды. | Обсуждение не менее 2-х раз в год на совещаниях и педсоветах вопросов связанных с использованием ИКТ (обмен опытом). | 2012-2016гг. | Директор школы Заместитель директора по ИТ |

| Планируемые образовательные результаты: - Формирование основных элементов единого информационного пространства школы обеспечивающих эффективное использование ИКТ в образовательном процессе. - Рост ИКТ-компетентности учителей за счет активного использования ресурсов сети Интернет. - Формирование у педагогов школы общего видения места ИКТ в образовательном процессе, накопление испытанных методик по использованию ресурсов цифровой образовательной среды школы. | Возможные трудности и риски: - Несоответствие возрастающих ответственности и требований к персоналу, отвечающему за функционирование компьютерной техники и реальными его возможностями - Несоответствие квалификации преподавательского и административного состава школы решаемым задачам. - Несанкционированный доступ к сетевым папкам пользователей, умышленное уничтожение информации. |
| --- | --- |

Проект №4

Использование ИКТ для решения задач управления школой

Цель проекта: Повышение образовательных результатов за счет оперативного и полного сбора информации об учебном процессе.

Задача проекта:

- создать условия эффективного использования ИКТ для обработки информации об учебном процессе.

| Использование ИКТ для решения задач управления школой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности школы | Индикаторы эффективности внедрения | Сроки реализации | Ответственный |
| Использование администрацией, секретарями, классными руководителями и учителями для сбора, обработки и представления информации об учебном процессе, решения некоторых задач школьного делопроизводства, поддержания состояния материально-технической базы школы | Более 80% администраторов и учителей регулярно используют ИКТ в указанных целях. | 2012-2016гг. | Заместитель директора по ИТ |
| Использование ИКТ учителями и классными руководителями для работы с родителями | Классные руководители (100%) используют ИКТ для информирования родителей через dnevnik.ru. | 2012-2016гг. | Заместитель директора по ИТ |

| Планируемые образовательные результаты: - Повышение образовательных результатов за счет оперативного и полного сбора информации об учебном процессе, эффективной ее обработки, открытости этой информации для коллег и родителей. - Повышение эффективности учебного процесса за счет поддержания технических средств в исправном состоянии и оперативной ликвидации неисправностей. | Возможные трудности и риски: - Недостаточная квалификация педагогического и административного персонала для решения поставленных задач. - Нежелание части учителей работать в новых условиях, требующих постоянного повышения квалификации, недоброжелательное отношение к активным и инициативным коллегам. |
| --- | --- |

Проект №5

Доступность аппаратных средств

Цель проекта: Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учеников за счет повышения доступности аппаратных и программных средств.

Задача проекта: увеличение компьютерного парка школы

| Доступность аппаратных средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности школы | Индикаторы эффективности внедрения | Сроки реализации | Ответственный |
| Разработка мер по насыщению школы компьютерами: приобретение современных компьютеров, использование устаревшей техники. | 1 компьютер — не более чем на10 учеников; большинство учебных кабинетов оснащены компьютерами; | 2012-2016гг. | Директор Завхоз |
| Повышение доступности устройств для работы с графической информацией: сканеров, цифровых фотоаппаратов, видеокамер, графических планшетов | Одно устройство — на 50 учащихся | 2012-2016гг. | Директор |
| Повышение доступности мультимедийных проекторов | В школе имеется не менее 5 проекторов | 2012-2016гг. | Директор Заместитель директора по ИТ |

| Планируемые образовательные результаты: - Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учеников за счет повышения доступности аппаратных и программных средств на уроках и факультативных занятиях. - Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учителей за счет доступности компьютерных средств для самообразования и подготовки к урокам и другой учебно-воспитательной деятельности. - Рост образовательных результатов за счет использования современных учебных материалов и доступности современных коммуникационных технологий. | Возможные трудности и риски: - Возрастает нагрузка на персонал, обслуживающий технику, эти нагрузки могут не соответствовать его квалификации и возможностям. - Частые поломки техники и оборудования из-за недостаточной компетентности преподавательского состава и учеников школы, а также из-за износа техники - Нежелание части учителей работать в новых условиях, требующих постоянного повышения квалификации, недоброжелательное отношение к активным и инициативным коллегам. - Недостаточная квалификация педагогического и административного персонала для решения поставленных задач. |
| --- | --- |

- Ожидаемые результаты программы

- ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса

- повышение качества образования за счет его модернизации на основе использования ИКТ.

- автоматизация процессов управления школой на основе АРМ.

- увеличение числа учащихся участвующих в дистанционных проектах.

- увеличение количества педагогических работников, повысивших квалификацию в области ИКТ-компетентности и эффективно применяющих их в образовательной практике;

- количественный рост ЭОР, внедренных в учебный процесс;

- увеличение количества методических материалов, подготовленных учителями школы;

- повышение качества и эффективности уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с  применением ИКТ;

- развитие информационных, исследовательских, проектных умений учащихся;

- увеличению количества учащихся, выполняющих учебные задания на творческом уровне, участвующих в телекоммуникационных городских, региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах и проектах;

- осуществление отчетности школы через интерактивную систему сбора данных;

- увеличение количества новых компьютеров, поступивших в ОУ, учебных кабинетов, оснащенных компьютерной мультимедийной техникой.

- Мероприятия по реализации программы (календарный план)

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. | Директор школы Зам. директора по ИТ | В течение всего срока |
| 2 | Переход на электронный документооборот, создание базы данных школы с использованием программы «Хронограф» | Администрация, зам. дир. по УВР | 2012-2016. |
| 3 | Поэтапное пополнение медиатеки образовательного учреждения | Зам. директора по ИТ и УВР | В течение всего срока |
| 4 | Создание школьного депозитария презентационных учебных материалов с использованием регионального компонента | Учителя предметники | В течение всего срока |
| 5 | Создание тематических баз: обучающих, справочных, иллюстрированных, каталогизированных электронных материалов и обеспечение свободного доступа к ним | Зам. дир. по УВР, ВР, ИТ | 2012 – 2016 гг. |
| 6 | Организация педагогических советов и родительских собраний по актуальным проблемам функционирования и развития школы | Администрация | Ежегодно |
| 7 | Развитие методической поддержки учителей школы в области ИКТ | Зам. дир. по ИТ и УВР | В течение всего срока |
| 8 | Паспортизация кабинета информатики | Директор школы Зам. директора по ИТ | Ежегодно |
| 9 | Инвентаризация компьютерной и организационной техники | Завхоз школы Зам. директора по ИТ | Ежегодно |
| 10 | Приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения | Директор школы Зам. директора по ИТ | В течение всего срока |
| 11 | Дооснащение учебных кабинетов школы компьютерной техникой | Директор школы Зам. директора по ИТ Завхоз школы | В течение всего срока |
| 12 | Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного компьютерного оборудования | Директор школы Зам. директора по ИТ | В течение всего срока |
| 13 | Своевременное обновление сайта школы и страницы на образовательном портале РБ | Зам. директора по ИТ | В течение всего срока |
| 14 | Создание мобильного медиакабинета (ноутбук, мультимедийное оборудование) | Зам. директора по ИТ | 2014г. |
| 15 | Создание информационного банка данных «Из опыта работы с новыми информационными технологиями» | Заместители директора по УВР и ИТ | В течение всего срока |
| 16 | Компьютерное on-lain тестирование обучающихся по подготовке к ГИА и ЕГЭ по предметам | Учителя предметники | Апрель, май ежегодно |
| 17 | Отчет на педагогическом совете по результатам каждого из этапов реализации программы информатизации школы | Зам.директора по ИТ. | Ежегодно |
| 18 | Участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. п. учебной деятельности с использованием ИКТ | Заместители директора по УВР и ИТ | Ежегодно |

- Информационная безопасность

7.1.Область применения.

В сферу действия политики обеспечения информационной безопасности попадают все аппаратные, программные и информационные ресурсы, входящие в локальную сеть школы. Политика ориентирована также на людей, работающих с сетью, в том числе на пользователей, и поставщиков услуг и товаров для школы.

7.2.Позиция школы.

Целью обеспечения информационной безопасности школы в рамках реализации программы информатизации является обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности данных, а также их полноты и актуальности.

Задачи:

- обеспечение уровня безопасности, соответствующего требованиям нормативных документов;

- исследование экономической целесообразности в выборе защитных мер (расходы на защиту не должны превосходить предполагаемый ущерб от нарушения информационной безопасности);

- обеспечение безопасности в каждой функциональной области локальной сети;

- обеспечение подотчетности всех действий пользователей с информацией и ресурсами;

- обеспечение анализа регистрационной информации;

- предоставление пользователям достаточной информации для сознательного поддержания режима безопасности;

- выработка планов восстановления после аварий и иных критических ситуаций для всех функциональных областей с целью обеспечения непрерывности работы;

- обеспечение соответствия с имеющимися законами и общеорганизационной политикой безопасности.

7.3. Распределение ролей и обязанностей.

- директор школы отвечает за выработку соответствующей политики обеспечения информационной безопасности и проведение ее в жизнь;

- заместители директора отвечают за доведение положений политики обеспечения информационной безопасности до пользователей и за контакты с ними.

- администратор обеспечивает непрерывное функционирование сети и отвечает за реализацию технических мер, необходимых для проведения в жизнь политики обеспечения информационной безопасности.

- пользователи обязаны работать с компьютерной техникой и сетью Интернет в соответствии с политикой безопасности, подчиняться распоряжениям лиц, отвечающих за отдельные аспекты безопасности, ставить в известность руководство обо всех подозрительных ситуациях.

- Механизм реализации программы

Реализацию Программы обеспечивают:

-заместитель  директора по ИТ МБОУ СОШ № 125

-творческая группа педагогов школы «рабочая группа» (Заместители директора по УВР и ВР учителя предметники),

- руководители МО на уровне своей компетенции

- учащиеся и их родители.

В плане учебно-воспитательной работы ежегодно обозначаются конкретные мероприятия, сроки и ответственные за их выполнение.

- Контроль реализации программы

Контроль над выполнением  программы осуществляет директор школы.

Организационно-методическое управление реализацией  программы осуществляет директор школы, заместитель директора по ИТ.

Формируют рабочую группу, осуществляющую координацию работ  по реализации программы.

Рабочая группа:

а) определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки выполнения;

г) организует проведение  экспертиз презентационных работ по программе;

д) организует общественную приемку завершенных работ по программе.

Текущее управление реализацией программы, организационно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение осуществляется заместителем директора по ИТ

Ход выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на заседаниях рабочей группы. Промежуточные и окончательные итоги работы по проектам рассматриваются с привлечением методических объединений школы.

Заместитель директора по ИТ, сообщает педагогическому Совету справочную и аналитическую  информацию о  ходе реализации программы.

- Планируемые результаты

- Создание единого информационного пространства.

Показатели:

-  повышение эффективности образовательного процесса;

-  автоматизация организационно распорядительной деятельности школы.

- Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя.

Показатели:

-  создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с помощью использования информационных технологий;

-  повышение качества образования;

-  повышение квалификационных категорий учителей;

-  распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикациях;

-  создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения;

- эффективность использования сайта;

- Повышение информационной культуры обучающихся.

Показатели:

-  использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;

-  участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с использованием интернет - технологий и интернет - ресурсов.

11. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Социальная эффективность при реализации программы:

1. Повысится качество современного образования посредством доступа к мировым информационным ресурсам и образовательным системам через региональные и глобальные сети.

2. Формируется информационное пространство, ориентированное не только на образовательные нужды, но и на взаимодействие образовательного учреждения с социосредой.

3. У обучающихся формируется мировоззрение о роли информационных технологий в современном обществе.

4. Привлечение общественности, включение родителей как участников информационного образовательного пространства.